[image: image1.png]



                                                                               УКРАЇНА
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАРИШІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
НАКАЗ
смт Баришівка
« 03 »   червня  2013 року                                                                           № 144
Про підготовку навчальних закладів до роботи в осінньо-зимовий період 2013/2014 навчального року
На виконання розпоряджень голови Київської облдержадміністрації від 30.04.2013 №183 «Про підготовку господарського комплексу та об'єктів соціально-культурного призначення Київської області до роботи в осінньо-зимовий період 2012-2013 року», голови Баришівської РДА від 20.05.2013_ №_139 «Про підготовку господарського комплексу та об'єктів соціального-культурного призначення до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років», наказу департаменту освіти і науки від 14.05.2013 №157 «Про підготовку навчальних закладів до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 навчального року» та з метою забезпечення стабільної роботи в новому 2013/2014 навчальному році, зокрема в опалювальний період, будівель і споруд навчально-житлового та енергетичного призначення,- зовнішніх інженерних мереж
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити план заходів щодо підготовки навчальних закладів до роботи в осінньо- зимовий період 2013/2014 навчального року (додаток 1).

2. Створити робочу групу з координації роботи вище зазначених питань та затвердити її персональний склад:
Слухай Н.М.., начальник управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації - голова робочої групи;
Ревук Г. Е.. начальник групи централізованого господарського обслуговування- заступник голови робочої групи;
Члени робочої групи:
Гапич С.Б. - головний спеціаліст;
Крикунова Н.І. - інженер господарської групи;
Комарчук Л. В. - головний бухгалтер;
Яткевич І. О. - економіст господарської групи

3. Керівникам закладів освіти:
3.1. Подати інформацію до управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (Ревук Г. Е.) про заходи щодо ремонтних робіт закладів.
До 15.06.2013
3.2. Забезпечити виконання комплексу заходів з підготовки закладів освіти (котельного господарства, енергетичного обладнання, зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж та інше) до роботи в осінньо-зимовий період 2013/2014 навчального року.
До 15.08.2013 
      3.3. Інформувати управління освіти, молоді та спорту про хід виконання зазначених заходів та стан підготовки навчальних закладів двічі на місяць до 10 та 25 числа, починаючи з червня 2013 року за формою, що додається (додаток 2).

До 20.08.2013 
    4.  Начальнику господарської групи  управління освіти, молоді та спорту  Ревук  Г.Е.,  інформувати головне управління освіти і науки про хід виконання зазначених заходів до 10 та 25 числа кожного місяця, починаючи з 10 червня 2013 року, за відповідною формою (додаток 3).
                                                                                                      До 25.08.2013
   5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Начальник управління

освіти, молоді та спорту                            (підпис)                                Н.М.Слухай

З наказом ознайомлені:
Г. Е. Ревук
С. Б. Гапич 
Л.В. Комарчук
Н.І. Крикунова   
І.О. Яткевич 

Підготувала: ___________Г.Е. Ревук  –   начальник групи з централізованого 

                                                                      господарського обслуговування 

                                                                      управління освіти, молоді та спорту 

                                                                      Баришівської райдержадміністрації

Додаток 1
до наказу управління

освіти, молоді та спорту

Баришівської РДА
03.06.2013 № 144
ЗАХОДИ
з підготовки закладів освіти Баришівського району
до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років
1.
Обстежити стан будівель, пришкільних та прилеглих територій закладів освіти району та
підготувати узагальнену інформацію про необхідність проведення комплексу ремонтних
робіт з питань підготовки до осінньо-зимового періоду.
До 10.06.2013
Ревук Г. Е.
начальник групи централізованого 
господарського обслуговування
2.
Систематизувати, узагальнити дані про потреби загальноосвітніх, позашкільних,
дошкільних закладів району.
До 10.06.2013
Крикунова Н.І.
інженер групи централізованого 
господарського обслуговування
3.
Розробити організаційно-методичні рекомендації щодо підготовки ЗНЗ, ПНЗ, ДНЗ району
до осінньо-зимового періоду.
До 10.06.2013
Крикунова Н.І.
інженер групи централізованого
господарського обслуговування
4.
Керівникам закладів освіти надавати письмову інформацію про хід проведення ремонтних
робіт до відділу освіти.
05.06.2013
20.06.2013
05.07.2013
19.07.2013
06.08.2013
20.08.2013
Групі централізованого господарського обслуговування
управління освіти, молоді та спорту

(Крикуновій Н.І.)
5.    Інформувати департамент освіти і науки Київської облдержадміністрації про хід 
       виконання зазначених заходів та стан підготовки навчальних закладів.
14.06.2013
25.06.2013
10.07.2013
25.07.2013
09.08.2013
23.08.2013
6.
Продовжити роботу щодо встановлення та повірки приладів обліку споживання газу, води.
Постійно
Ревук Г. Е.,
начальник групи централізованого господарського обслуговування
Яткевич І. О.,
економіст групи централізованого господарського обслуговування
керівники закладів освіти.
7.
Провести нараду керівників та заступників закладів освіти.
До 24.05.2013 
Слухай Н.М. начальник управління освіти, молоді та спорту
8.
Проводити індивідуальні бесіди з директорами шкіл з проблемних питань щодо
підготовки навчальних закладів до осінньо-зимового періоду 2013-2014 навчального року.

Постійно
члени робочої групи
9.
З метою виконання Програми енергозбереження провести заходи щодо впровадження
енергоощадного обладнання (лічильники, освітлення, вікна, ін.)
До 02.09.2013

Керівники закладів освіти
10.
Провести    поточний    ремонт    будівель    та    приміщень    закладів    освіти,    системи
протипожежного захисту, інженерних мереж, внутрішньо будинкових мереж тепло та
водопостачання
До 15.08.2013 Керівники закладів та установ освіти
11.
Провести частковий ремонт даху над спортивною залою Бзівського НВК
До 01.09.2013 
Керівник закладу освіти 
група централізованого господарського обслуговування управління освіти, молоді та спорту
12.
Здійснити капітальний ремонт приміщення дошкільної групи Гостролуцького НВК

До 01.09.2013
Керівник закладу освіти 
група централізованого господарського обслуговування управління освіти молоді та спорту
13.
Виготовити проект на реконструкцію газової котельні Подільського НВК.
До 01.09.2013
група централізованого господарського обслуговування  управління освіти, молоді та спорту.
14. Провести ремонт труби на вугільній котельні Селищанського НВК

До 01.10.2013
група централізованого господарського обслуговування  управління освіти, молоді та спорту.

14.
Провести обстеження протипожежного стану будівель, перевірити стан електромереж,
шляхів евакуації, обстежити димові канали.
До 20.08.2013
Керівники закладів,
група централізованого господарського обслуговування управління освіти, молоді та спорту
15.
Провести ремонт внутрішнього туалету в Коржівській ЗОШ І-ІІІ ступенів
До 01.09.2013 
Керівник закладу освіти 
група централізованого господарського обслуговування управління освіти, молоді та спорту
16.
Провести випробування електроустаткування та вимірювання електричних мереж
До 20.08.2013
група централізованого господарського обслуговування управління освіти, молоді та спорту
17.
Здійснити своєчасне укладання нових та уточнення діючих договорів з
теплопостачальними та газозбутовими організаціями на споживання теплової енергії
централізованих мереж та природного газу для автономних котелень.
До 01 10.2013
група централізованого господарського обслуговування управління освіти, молоді та спорту
18.
Забезпечити завезення розрахункової кількості твердого палива при наявності
фінансування.
До 15.10.2013

Керівники закладів освіти

20.
Провести навчання операторів газових господарств та кочегарів вугільних котелень.

До 15.10.2013 Ревук Г. Е., начальник групи централізованого господарського обслуговування управління освіти молоді та спорту Гапич С. Б., головний спеціаліст управління освіти, молоді та спорту
21.
Організувати та провести огляд-конкурс стану підготовки ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ до нового
навчального року.
До 20.08.2013
Слухай Н.М., начальник управління освіти, молоді та спорту
22.
Узагальнити матеріали з питань стану підготовки ДНЗ, ПНЗ, ЗНЗ до нового 2013-2014
навчального року.

                                                                                                       До 23.08.2013
Ревук Г. Е., начальник групи централізованого господарського обслуговування управління освіти, молоді та спорту

Додаток 2 
до наказу управління освіти, молоді та спорту  Баришівської РДА 
03.06.2013 № 144
ІНФОРМАЦІЯ
про підготовку навчальних закладів до роботи в осінньо-зимовий період 2013/2014 навчального року станом на
Форма 1
	Хід проведення поточного ремонт}
	у закладі:
	
	

	Заплановано відремонтувати до 01.09.2013 року
	Відремонтовано станом на
	Відсоток до плану
	Джерело
фінансування,
сума

	
	
	
	

	
	
	
	


Форма 2
	Ремонт котелень:
	
	
	
	
	.

	Заплановано на 2013 рік адреса місцезнаходження котелень
	Відремонтовано станом на
	Планується відремонтувати до 15.10.2013 р.
	Джерело
фінансування,
сума

	
	Всього
	%
	Всього
	%
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Форма 3

	Ремонт внутрішніх систем опалення:
	
	
	
	

	Заплановано на 2013 рік адреса ЗОШ (тис. пог. м.)
	Відремонтовано станом на
	Планується відремонтувати до 01.09.2013 р.
	Джерело фінансування,
сума

	
	Всього м пог.
	%
	Всього м пог.
	%
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Форма 4

	Ремонт зовнішніх каналізаційних мереж:
	
	
	
	

	Заплановано на 2013 рік адреса ЗОШ (тис. пог. м.)
	Відремонтовано станом на
	Планується відремонтувати до 01.09.2013 р.
	Джерело
фінансування,
сума

	
	Всього м пог.
	%
	Всього м пог.
	%
	

	
	
	
	
	
	


Форма 5
Ремонт внутрішніх систем водопостачання:
	Заплановано на 2013 рік адреса ЗОШ (тис. пог. м.)
	Відремонтовано станом на
	Планується відремонтувати до 01.09.2013 р.
	Джерело
фінансування,
сума

	
	Всього м пог.
	%
	Всього м пог.
	%
	

	
	
	
	
	
	


Форма 6
Ремонт внутрішніх каналізаційних систем:
	Заплановано на 2013 рік адреса ЗОШ (тис. пог.м.)
	Відремонтовано станом на
	Планується відремонтувати до 01.09.2013 р.
	Джерело
фінансування,
сума

	
	Всього м пог.
	%
	Всього м пог.
	%
	

	
	
	
	
	
	


Форма 7
Завезення палива:
	Потреба на 2013 рік Всього, т
	Завезено палива станом на
	Планується завезти до 01.09.2013 р.
	Джерело фінансування,
сума

	
	Всього, т
	%
	Всього, т
	%
	

	
	
	
	
	
	


Форма 8
Ремонт покрівель:
	Заплановано на 2013. рік, адреса ЗОШ, тис. кв. м
	Відремонтовано станом на
	Планується відремонтувати до 01.09.2013 р.
	Джерело
фінансування,
сума

	
	Всього, кв. м
	%
	Всього, т
	%
	

	
	
	
	
	
	


Форма 9
Заміна вікон:
	Заплановано на 2013 рік, адреса ЗОШ, шт./кв. м
	Замінено вікон станом на
	Планується замінити до 01.09.2013 p.
	Джерело
фінансування,
сума

	
	Всього, шт./ кв. м
	%
	Всього, шт./ кв.м
	%
	

	
	
	
	
	
	


Форма 10
Ремонт підлоги:
	Заплановано на 2013 рік, адреса ЗОШ, кв. м
	Відремонтовано станом на-
	Планується відремонтувати до 01.09.2013 р.
	Джерело фінансування,
сума

	
	Всього, кв. м
	%
	Всього, кв.м
	%
	

	
	
	
	
	
	



Форма 11
Встановлення нових лічильників:
	Заплановано на 2013 рік, адреса ЗОШ, кв. м
	Встановлено станом на
	Планується встановити до 01.09.2013 р.
	Джерело
фінансування,
сума

	
	Всього, шт. 
	%
	Всього, шт.
	%
	

	тепла
	
	
	
	
	

	води
	
	
	
	
	

	газу
	
	
	
	
	


Форма 12 Заміна лічильників:
	Заплановано на 2012 рік, адреса ЗОШ, кв. м
	Замінено станом на
	Планується замінити до 01.09.2013р.
	Джерело фінансування,
сума

	
	Всього, шт.
	%
	Всього, шт
	%
	

	тепла
	
	
	
	
	

	води
	
	
	
	
	

	газу
	
	
	
	
	


Форма 13
Ремонт зовнішніх тепломереж:

	Заплановансьна2012 рік, адреса ЗОШ, кв. м
	Відремонтовано станом на
	Планується відремонтувати до 01.09.2013р.
	Джерело
фінансування,
сума

	
	Всього, м пог.
	%
	Всього, м пог.
	%
	

	
	
	
	
	
	


 Форма 14
Ремонт зовнішніх водопровідних мереж:

	Заплановано на 2012 рік, адреса ЗОШ, кв. м
	Відремонтовано станом на
	Планується відремонтувати до 01.09.2013р.
	Джерело фінансування,
сума

	
	Всього, м пог.
	%
	Всього, м пог.
	%
	

	
	
	
	
	
	


Додаток 3
до наказу управління освіти, 
молоді та спорту  Баришівської РДА 

03.06.2013 № 144
ІНФОРМАЦІЯ

про підготовку навчальних закладів управління освіти, молоді та спорту Баришівської РДА до роботи в осінньо-зимовий період 2013/2014 навчального року станом на___________
	Назва навчальних закладів
	Кількість існуючих навчальних закладів
	Підготовлено до експлуатації
	Стан котельного господарства
	Потреба у вугіллі, тон
	Заміна вікон на металопластикові, шт
	Встановлено/замінено лічильників
	Інші ремонтні роботи

	
	
	
	Загальна кількість відомчих котелень (од.)
	У тому числі міні котелень (до 200 КВт)
	Заплановано збудувати/реконструювати
	Збудовано/реконструйовано
	Заплановано відремонтувати (од)
	Підготувати  до експлуатації (од)
	Розрахункова на опалювальний період
	забезпечено
	Заплановано встановити
	встановлено
	тепла
	води
	Газу
	Зовнішніх мереж теплових (пог.м.)
	Зовнішніх водопровідних/ каналізаційних мереж (пог. м)
	Покрівель (кв..м)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Заплановано встановити
	встановлено
	Холодної
/гарячої
	Холодної
/гарячої
	Природного газу побутового/
промислового
	Природного газу побутового/
промислового
	Заплановано відремонтувати
	відремонтовано
	Заплановано відремонтувати
	відремонтовано
	Заплановано відремонтувати
	відремонтовано

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Заплановано встановити
	встановлено
	Заплановано встановити
	Встановлено
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25

	ЗНЗ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ДНЗ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


